Guilherme Marinho de Araujo

Relatório FSE:

Projeto: RevCare

Atividades finalizadas:

03/09 | 13:20 - 18:00: Elaboração do protótipo do aplicativo.

04/09 | 11:30 - 16:30 Finalização do protótipo e seção de produto do site.

05/09 | 19:00 - 20:30 Correção de bugs no protótipo e linkagem entre uma tela e outra

Atividade previstas para a semana (09/09 - 16/09):

Elaboração da tela de login

Banco de dados para armazenar os cadastros